BLUEPRINT TÉCNICO

AGENTE FORENSE DE RDO

Sistema Local de Reconstrução Temporal e Prova Técnica
a partir de Exportações do WhatsApp

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA VALE NOBRE LTDA.

Aplicação-alvo: Contratos SEE-MG / SRE Manhuaçu

Versão 1.0 — Especificação de MVP

Perfil: Prova técnica prioritária • Execução 100% local

# 1. Sumário Executivo

Este documento especifica o Agente Forense de RDO — um sistema automatizado, de execução local, destinado a converter exportações de conversas do WhatsApp (incluindo mídias anexas) em Relatórios Diários de Obra tecnicamente consistentes, cronologicamente auditáveis e juridicamente defensáveis.

A definição de prioridade adotada — prova técnica com auditabilidade máxima — determina toda a arquitetura: o sistema não se limita a automatizar o preenchimento do RDO. Ele é, antes de qualquer coisa, um mecanismo de cadeia de custódia digital (chain of custody) capaz de resistir a contestações em sede administrativa ou judicial, incluindo cenários análogos ao já vivenciado no contrato EE Milton Campos.

A execução é integralmente local (Windows/WSL), sem qualquer tráfego de dados sensíveis para nuvens de terceiros. Esta decisão preserva sigilo contratual, elimina superfície de ataque externa e garante que as evidências permaneçam sob controle exclusivo da Vale Nobre até o momento de sua apresentação formal.

### Princípio reitor

Nenhuma informação é admitida no relatório sem (i) origem rastreável, (ii) timestamp com hierarquia documentada e (iii) hash criptográfico de integridade da mídia de origem. O sistema prefere declarar incerteza a inventar dado.

# 2. Arquitetura Conceitual

O agente é organizado em sete camadas sequenciais, com separação estrita entre dados brutos (imutáveis) e dados derivados (reprocessáveis). Esta separação é a base da auditabilidade: qualquer evidência pode ser reconstruída a partir da camada de ingestão sem dependência de processamento prévio.

## 2.1. Camadas do sistema

| # | Camada | Função |
| --- | --- | --- |
| L0 | Ingestão Imutável | Cópia bruta + hash SHA-256 de todo o zip exportado e de cada mídia individual |
| L1 | Parser do .txt | Indexação linha a linha; identificação de mensagens, remetentes, timestamps e referências a mídias |
| L2 | Resolução Temporal | Aplicação da hierarquia de confiabilidade temporal; registro da fonte da data adotada |
| L3 | Processamento de Mídia | Extração de áudio de vídeo (ffmpeg), transcrição (Whisper local), OCR de imagens (Tesseract) |
| L4 | Análise Semântica | Categorização por tipo de evento (atividade, ocorrência, clima, equipe, material) |
| L5 | Correlação Multimodal | Agrupamento de mensagens temporalmente próximas do mesmo interlocutor em eventos unificados |
| L6 | Geração de RDO | Consolidação por data e emissão em DOCX/PDF com laudo de rastreabilidade anexo |

## 2.2. Fluxo de dados

ZIP WhatsApp → L0 (hash + cópia imutável)
            → L1 (parser .txt → JSON indexado)
            → L2 (resolução temporal → timeline com fonte)
            → L3 (transcrição/OCR → texto estruturado)
            → L4 (classificador semântico → eventos tipados)
            → L5 (correlação → clusters de evento)
            → L6 (renderer → RDO.docx + Laudo.pdf + evidence_bundle/)

Cada camada escreve seu output em disco em formato JSON/JSONL com referência ao input. Reexecução parcial é trivial: basta apagar a saída da camada desejada. Esta reprodutibilidade é ela mesma um ativo probatório — permite demonstrar perante terceiros que o relatório é determinístico sobre os dados de origem.

# 3. Hierarquia de Confiabilidade Temporal

Esta é a espinha dorsal do sistema. A validade jurídica de um RDO depende da demonstrabilidade de que cada evento ocorreu na data em que se afirma ter ocorrido. O agente implementa resolução temporal determinística com quatro fontes ordenadas e registro obrigatório da fonte utilizada.

## 3.1. Ordem de prioridade

| Nível | Fonte | Confiança | Observação técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timestamp do .txt | Máxima | Data e hora inseridas pelo próprio WhatsApp no momento do envio/recebimento. Imune a manipulações posteriores do arquivo. |
| 2 | Nome do arquivo | Alta | Quando a mídia foi exportada com padrão reconhecível (ex.: IMG-20260312-WA0015.jpg, PTT-20260312-WA0007.opus). |
| 3 | Metadados EXIF/MediaInfo | Média | DateTimeOriginal (imagens), creation_time (vídeos/áudios). Pode ter sido alterada em trânsito ou por apps de edição. |
| 4 | Data do filesystem | Baixa | mtime/ctime. Tipicamente reflete data de extração do zip, não data real do evento. Usada apenas como último recurso. |

## 3.2. Resolução de conflitos

Quando duas fontes disponíveis divergem em mais de 2 horas, o agente:

- Adota o nível hierárquico mais alto disponível.

- Registra ambas as fontes no campo temporal_sources do evento.

- Marca o evento com flag conflict_detected: true.

- Rebaixa o grau de confiança para "médio" mesmo que a fonte escolhida seja de alta confiança.

## 3.3. Schema do registro temporal

{
  "event_id": "evt_2026-03-12_094532_01",
  "timestamp_resolved": "2026-03-12T09:45:32-03:00",
  "source_used": "whatsapp_txt",
  "confidence": "high",
  "all_sources": {
    "whatsapp_txt": "2026-03-12T09:45:32-03:00",
    "filename":     "2026-03-12T09:45:00-03:00",
    "exif":         null,
    "filesystem":   "2026-03-15T18:22:11-03:00"
  },
  "conflict_detected": false,
  "hash_media_sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4..."
}

# 4. Cadeia de Custódia e Integridade

Para que o relatório seja utilizável como prova técnica, é obrigatório demonstrar que os dados de origem não foram alterados entre a exportação do WhatsApp e a geração do RDO. O sistema implementa três mecanismos convergentes.

## 4.1. Hash criptográfico

- SHA-256 do ZIP exportado, calculado antes de qualquer descompactação.

- SHA-256 individual de cada mídia extraída.

- Manifesto assinado (evidence_manifest.json) listando todos os hashes, gerado ao final da ingestão.

## 4.2. Preservação da evidência bruta

A pasta /00_raw/ é read-only após a ingestão inicial. Todas as camadas posteriores operam sobre cópias de trabalho em /10_working/. Qualquer contestação pode ser respondida recalculando os hashes sobre /00_raw/ e comparando com o manifesto.

## 4.3. Log de execução assinado

Cada execução produz um execution_log.json com: (i) versão do agente, (ii) hash de todos os arquivos de entrada, (iii) parâmetros de execução, (iv) timestamps de início/fim de cada camada, (v) modelo e versão do Whisper utilizado, (vi) hash do output final. Este log é reproduzível: rodar novamente a mesma versão sobre os mesmos dados gera o mesmo output (com tolerância documentada para variações do Whisper em áudios de baixa qualidade).

## 4.4. Estrutura de diretórios

/projetos/CODESC_75817/rdo_agent_output/
├── 00_raw/                      (read-only após ingestão)
│   ├── WhatsApp-2026-03-12.zip
│   ├── evidence_manifest.json
│   └── manifest.sig
├── 10_working/
│   ├── messages.jsonl           (L1: parser .txt)
│   ├── timeline.jsonl           (L2: resolução temporal)
│   ├── transcriptions/          (L3: Whisper)
│   ├── ocr/                     (L3: Tesseract)
│   ├── events.jsonl             (L4: classificação)
│   └── clusters.jsonl           (L5: correlação)
├── 20_output/
│   ├── RDO_2026-03-12.docx
│   ├── RDO_2026-03-12.pdf
│   └── laudo_rastreabilidade.pdf
└── 99_logs/
    ├── execution_log.json
    └── errors.log

# 5. Stack Técnico

Toda a stack é open-source e executa localmente. Não há dependência de APIs externas pagas no caminho crítico — serviços em nuvem podem ser adicionados como fallback opcional, mas o sistema deve funcionar integralmente offline.

| Função | Tecnologia | Observação |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Python 3.11+ | Compatível com WSL2 Ubuntu 22.04 (recomendado) ou Windows nativo |
| Parser .txt | Regex + dateutil | Reconhecimento de formatos pt-BR do WhatsApp (12/03/2026 09:45 - Nome:) |
| Metadados de mídia | exiftool + pymediainfo | Extração EXIF (imagens) e MediaInfo (áudio/vídeo) |
| Áudio de vídeo | ffmpeg | Extração para WAV 16kHz mono (ideal para Whisper) |
| Transcrição | faster-whisper (CTranslate2) | Modelo medium ou large-v3 local; GPU opcional via CUDA |
| OCR | Tesseract 5 + pt-BR | Para imagens contendo documentos, placas, medições escritas à mão |
| Classificação semântica | LLM local (Ollama/llama.cpp) | Llama 3.1 8B ou Qwen 2.5 14B — classifica eventos sem enviar dados para fora |
| Persistência | SQLite + JSONL | Banco local, zero configuração, portável |
| Geração de RDO | python-docx + ReportLab | DOCX editável + PDF finalizado |
| Hashing | hashlib (stdlib) | SHA-256 nativo |
| Interface (futuro) | CLI + FastAPI local | MVP em linha de comando; API local para integração com canteiro-new |

### Observação sobre LLM local

A classificação semântica pode ser feita por heurísticas regex + dicionário controlado (mais rápido, mais determinístico) ou por LLM local (mais flexível, menos determinístico). Para prova técnica, recomenda-se uma arquitetura híbrida: heurísticas primeiro (alta precisão para termos técnicos da obra — "concretagem", "alambrado", "granilite"), LLM local apenas para classificar o que as heurísticas não capturarem, sempre com registro de qual método classificou cada evento.

# 6. Módulos do MVP

O MVP cobre as cinco capacidades identificadas como inegociáveis. A interface web integrada ao canteiro-new e a geração automática no padrão visual SEEMG ficam para uma segunda fase, sem prejuízo ao core probatório.

## 6.1. Módulo M1 — Ingestor

- Recebe o .zip exportado do WhatsApp (funcionalidade nativa "Exportar conversa com mídia").

- Verifica integridade do zip; calcula SHA-256 global e por arquivo interno.

- Descompacta para /10_working/ mantendo /00_raw/ intocado.

- Produz evidence_manifest.json.

## 6.2. Módulo M2 — Parser & Temporal Resolver

- Lê _chat.txt aplicando parser tolerante a variações do export do WhatsApp (pt-BR).

- Para cada mensagem: extrai timestamp, remetente, conteúdo, referências a mídias.

- Para cada mídia referenciada: coleta as quatro fontes temporais, aplica hierarquia, registra fonte adotada.

- Output: messages.jsonl e timeline.jsonl.

## 6.3. Módulo M3 — Processador Multimídia

- Áudios .opus/.m4a: transcrição via faster-whisper; normaliza texto (remove hesitações, padroniza termos técnicos recorrentes).

- Vídeos .mp4: extrai faixa de áudio via ffmpeg, transcreve, guarda thumbnail do primeiro frame.

- Imagens .jpg/.webp: OCR via Tesseract se detectado texto; registra dimensões e EXIF completo.

- Cada mídia processada recebe um sidecar JSON com transcrição/OCR, hash, metadados e timestamp resolvido.

## 6.4. Módulo M4 — Classificador Semântico

Taxonomia de eventos (primeira versão, expansível):

- atividade_executada — serviços realizados (concretagem, alvenaria, escavação etc.)

- ocorrencia — problemas, paralisações, acidentes, embargos, visitas de fiscalização

- condicao_climatica — chuva, vento, temperatura, umidade

- equipe — composição da mão de obra presente

- material — recebimento, devolução, solicitação, ruptura de estoque

- comunicacao_administrativa — interações com fiscal, SRE, engenheiro responsável

- medicao — valores, percentuais, cotas, espessuras mencionadas

- nao_classificado — preservado com flag para revisão manual

## 6.5. Módulo M5 — Correlacionador

Agrupa mensagens em eventos unificados quando: (i) mesmo remetente, (ii) janela temporal ≤ 5 minutos, (iii) compartilham entidades ou referências mútuas. Exemplo: um operário envia um áudio descrevendo uma concretagem, seguido em 30 segundos de três fotos e uma mensagem de texto com a hora — tudo vira um único evento concretagem_2026-03-12_0945 com quatro mídias associadas.

## 6.6. Módulo M6 — Gerador de RDO

- Segmenta a timeline por data (00h00–23h59 no fuso America/Sao_Paulo).

- Para cada dia: organiza eventos por categoria na ordem canônica SEEMG.

- Gera DOCX com cabeçalho do contrato, número do CODESC, data, tabela de eventos, referências às mídias.

- Gera PDF companheiro contendo o mesmo conteúdo + laudo de rastreabilidade (lista de hashes, fontes temporais, flags de conflito).

# 7. Roadmap de Implementação

Proposta de execução em quatro sprints de duas semanas cada. Dado o perfil priorizado (prova técnica), a ordem privilegia primeiro os módulos que garantem integridade, depois os que geram produtividade.

| Sprint | Foco | Entregável |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Fundação probatória | M1 (Ingestor) + M2 (Parser & Temporal Resolver). Ao final desta sprint, já existe valor jurídico: qualquer zip do WhatsApp produz timeline auditável com hashes. |
| Sprint 2 | Processamento multimídia | M3 completo (Whisper + OCR + ffmpeg). Ao final, toda mídia tem transcrição/OCR com rastreabilidade. |
| Sprint 3 | Inteligência e correlação | M4 (classificador híbrido) + M5 (correlação multimodal). Ao final, eventos estruturados prontos para relatório. |
| Sprint 4 | Entrega e laudo | M6 (RDO em DOCX/PDF) + laudo de rastreabilidade + documentação operacional. Sistema pronto para piloto em obra real. |

### Validação em campo

Após a Sprint 4, executar piloto sobre três dias reais já transcorridos da obra do EE Santa Quitéria (CODESC 75817) — dias com alta densidade de eventos (ex.: concretagem + fiscalização no mesmo dia). O piloto deve medir três métricas: tempo humano economizado na geração do RDO, taxa de eventos classificados corretamente, e taxa de timestamps com fonte de alta confiança.

# 8. Riscos Técnicos e Mitigações

| Risco | Severidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Qualidade de áudio precária em canteiro (ruído de obra) | Alto | Usar Whisper large-v3; processar com VAD (voice activity detection) prévio; permitir revisão manual de transcrições com confidence_score baixo |
| Ambiguidade no .txt (mensagens deletadas, figurinhas, respostas citadas) | Médio | Parser tolerante com flag missing_media_referenced; relatório lista explicitamente mensagens cujas mídias não foram exportadas |
| Conflito entre fontes temporais em volume significativo | Médio | Dashboard de conflitos no laudo; humano decide caso a caso se é bug do WhatsApp, edição de mídia, ou evidência de manipulação |
| Classificador erra categorias técnicas específicas de obra | Médio | Heurísticas regex primeiro (alta precisão em jargão), LLM local como fallback; curadoria contínua do dicionário controlado |
| Volume de mídias gera execução longa (>1h) | Baixo | Pipeline paralelo; cache de transcrições por hash; processamento incremental (só reprocessa mídias novas) |
| Perda acidental da pasta /00_raw/ | Crítico | Backup automático imediato pós-ingestão para disco externo + cópia em storage criptografado |
| Alteração maliciosa do output DOCX pós-geração | Médio | PDF companheiro com hash do DOCX; publicação opcional do hash em timestamping (ex.: OpenTimestamps sobre blockchain) |

### Nota sobre timestamping externo

OpenTimestamps permite "carimbar" o hash do RDO e do manifesto de evidências na blockchain do Bitcoin, sem envio dos dados em si (apenas o hash). Isto produz uma prova matemática de que o documento existia naquela data, reforçando ainda mais a defesa em contestações futuras. Compatível com o princípio de execução local: o hash é 32 bytes, não contém informação sensível.

# 9. Integração com o Ecossistema Vale Nobre / HCF

O agente é construído com fronteiras limpas de forma a se integrar ao canteiro-new sem acoplamento indesejado. Na fase 2, a integração se dará por:

- Exposição de API local (FastAPI) consumida pelo frontend React do canteiro-new.

- Persistência opcional dos eventos estruturados no Supabase do canteiro-new (mantendo os hashes e laudos locais, em conformidade com o princípio de prova técnica local).

- Integração com a OB1/Jarvis: eventos classificados como "comunicação administrativa" podem alimentar automaticamente a memória semântica para recuperação futura.

- Exportação direta para o padrão visual SEEMG (reaproveitando os templates DOCX já produzidos para os RDOs do CODESC 75817).

## 9.1. Visão estratégica

Este agente é a primeira peça de um sistema maior que converge múltiplos ativos já em desenvolvimento: o ERP canteiro-new (operação), o OB1/Jarvis (memória), e o pipeline de dossiês M&A da HCF (análise). A arquitetura proposta é intencionalmente compatível com todos eles. No médio prazo, o mesmo motor pode ser aplicado para:

- Produção automatizada de prova técnica em litígios trabalhistas da construtora.

- Análise de due diligence em empresas distressed, processando grupos de WhatsApp de gestão (como potencialmente relevante no case Rubinella).

- Auditoria interna de comunicação entre obras simultâneas, detectando gargalos operacionais sistêmicos.

# 10. Próximos Passos Imediatos

Para começar a implementação esta semana, recomenda-se a seguinte sequência:

- Criar repositório rdo-agent no GitHub (privado), com estrutura de pastas espelhando as camadas L0–L6.

- Provisionar ambiente WSL2 Ubuntu 22.04 dedicado; instalar Python 3.11, ffmpeg, tesseract-ocr-por, exiftool.

- Executar export real do WhatsApp de um dia típico da obra EE Santa Quitéria como fixture de desenvolvimento (após anonimizar ou com consentimento explícito dos participantes).

- Implementar M1 e M2 (Sprint 1) com cobertura de testes sobre a fixture — critério de saída: timeline.jsonl gerada com 100% das mensagens e fonte temporal registrada.

- Validar o laudo de rastreabilidade com assessoria jurídica (Consumer Law / Dr. consultor) antes de avançar para Sprint 2, garantindo aderência ao que seria exigível em processo judicial.

- Ao final da Sprint 4, formalizar documento interno da Vale Nobre declarando a adoção do sistema como padrão de elaboração de RDO — este documento é, em si, parte da arquitetura de defesa.

### Pergunta de decisão pendente

Antes do início do desenvolvimento, resta definir o modelo de transcrição. Para português com sotaque regional de MG e ruído de canteiro, faster-whisper large-v3 em CPU já entrega qualidade de produção (latência de ~2× a duração do áudio em laptop moderno). Se houver GPU disponível (qualquer NVIDIA com ≥6GB VRAM), a latência cai para ~0.3× e vale habilitar CUDA desde o início. Esta decisão afeta setup da Sprint 2.

Fim do Blueprint • Versão 1.0